RG.341-23/1/06

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

DOTYCZY: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego

o wartości szacunkowej poniżej 60.000 EURO

Dla inwestycji pod nazwą:

„Budowa łącznika między budynkami Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Publicznego w Szadku”

Zatwierdził:

Szadek, 27.09.2006 r.

Ilekroć w treści niniejszej specyfikacji  będzie mowa  o Ustawie, należy przez to rozumieć Ustawę Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z dnia 9 lutego 2004 r. Nr 19, poz. 177 ).

Postępowanie prowadzone o udzielenie zamówienia według procedury dla zamówień poniżej 60.000 EURO.

Skrót SIWZ zamieszczony w tekście oznacza Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia.

- Zamawiający.

Gmina i  Miasto Szadek z/s w  Urzędzie Gminy i Miasta w Szadku, ul. Warszawska 3, 98- 240 Szadek, tel. 0prefix(43)8215004, fax 0prefix(43)8215773,

Burmistrz Gminy i Miasta Szadek 	– Stefania Sulińska

Skarbnik Gminy i Miasta Szadek	- Ewa Manios

- Tryb udzielenia zamówienia

Przetarg nieograniczony – procedura poniżej 60.000 EURO.

- Opis przedmiotu zamówienia.

„Budowa łącznika między budynkami Szkoły Podstawowej i Gimnazjum i Gimnazjum Publicznego w Szadku”.

Planowana inwestycja polegać będzie na:

- realizacji łącznika między istniejącymi budynkami Gimnazjum i Szkołą Podstawową w Szadku przy ul. Prusinowskiej,

- odtworzeniu elementów zagospodarowania i ukształtowania terenu naruszonych w trakcie budowy łącznika.

Przedmiotowy łącznik połączy obydwa budynki w poziomie I piętra i nie spowoduje istotnych zmian w zagospodarowaniu terenu. Jedynymi elementami wiążącymi budowlę z terenem będą słupy stanowiące główną konstrukcję łącznika. Słupy zostaną zaprojektowane w taki sposób, aby uniknąć kolizji z istniejącą infrastrukturą.

Gabaryty łącznika:

- długość 15,92 – 16,07 m

- szerokość 3,45 m

- wysokość całkowita 9,5 m

- wysokość przejazdu 5,1 m.

Rozwiązania techniczne: fundamenty, żelbetowe słupy, beli stalowe, ściany łącznika gr. 24 cm wykonane z lekkich bloczków z betonu komórkowego ocieplone styropianem 10 cm,  dach z betonowych płyt korytkowych opartych na wieńcach. Strop  (podłoga ) łącznika ocieplona styropianem, dach wełną mineralną

Ona z profili PCV, drzwi z profili PCV oraz aluminiowe.

Realizacji robót nie może zakłócić funkcjonowania szkoły, w której normalnie będą się odbywały zajęcia lekcyjne. Wykonawca robót ponosi pełną odpowiedzialność za zabezpieczenie robót na placu budowy.

Wykonawca ma wykonać pełny zakres robót określonych w:  projekcie budowlanym, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz przedmiarze (kosztorysie ofertowym).

Wymagania (zakres prac) wyszczególnione w jednym z wyżej wymienionych dokumentów są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń  dokumentach kontraktowych, a o ich  wykryciu powinien niezwłocznie powiadomić Zamawiającego.

Zakres robót określają załączone do SIWZ:

- dokumentacja projektowa

- przedmiar robót,

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.

KODY CPV: 45200000-9  roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części.

- Planowany termin wykonania zamówienia: 10.12.2006 r.  Wykonawca może w ofercie podać inny termin wykonania zamówienia jednak nie dłużej niż: 10 czerwca 2007 r.   Jako termin wykonania zamówienia należy rozumień termin przeprowadzenia bezusterkowego końcowego odbioru robót.

- Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków.

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

3.znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

4.nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

- Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

- wykonawców, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które wykonawca nie ponosi odpowiedzialności,

- wykonawców w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego,

- wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności  lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

- osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwa popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo  przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,

- spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,

- spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia,  przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,

- spółki komandytowe oraz spółki komandytowo – akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwa popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo  popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwa udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,

- osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia,  przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione  w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także  za przestępstwo skarbowe lub przestępstwa udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,

- podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienie, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary,

- wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1-3.

C. Z postępowanie o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy:

- wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, lub posługiwali się w celu sporządzenia  oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że  udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje się do wykonawców, którym udziela się zamówienia na podstawie  art. 62 ust. 1 pkt 2 lub art. 67 ust. 1 pkt 1 i 2,

- złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania,

- nie złożyli oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnienie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3,

- nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci:

- niewykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 i spełniają warunki zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych,

- spełniający warunki wynikające ze specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

- którzy złożą kompletną ofertę,

- prowadzący działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej lub krajowego rejestru sądowego w zakresie określonym zamówieniem,

- którzy wykonali w okresie ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, za te ten okres, minimum 2 roboty polegające na wykonaniu prac związanych z wykonywaniem  obiektów kubaturowych  o kubaturze minimum 300 m3 każda z robót  o wartości łącznej obu robót nie mniejszej niż 500.000zł

- którzy zatrudniają minimum 1 kierownika budowy z uprawnieniami zgodnymi z zakresem roboty określonej w specyfikacji,

- którzy w ostatnich 3 latach, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, za ten okres, zatrudniali nie mniej niż 10 pracowników.

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

- oferent złoży stosowne oświadczenia,

- oferent złoży dokument potwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej lub krajowego rejestru sądowego zgodny w zakresie określonym zamówieniem,

- oferent przedłoży wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, za te ten okres, zawierający minimum 2 roboty polegające na wykonaniu prac związanych z wykonywaniem  obiektów kubaturowych  o kubaturze minimum 300 m3 każda z robót  o wartości łącznej obu robót nie mniejszej niż 500.000zł,

- oferent złoży dokumenty potwierdzające zatrudnienie minimum 1 kierownika budowy z uprawnieniami zgodnymi z zakresem roboty określonej w specyfikacji, tj. posiadającego uprawnienia budowlane oraz  przynależnego do właściwej izby inżynierów budownictwa,

- oferent złoży dokument potwierdzający, iż w ostatnich 3 latach, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, za ten okres, zatrudniał nie mniej niż 10 pracowników.

- Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

  - Oferta przetargowa (   Załącznik nr 1),

  - Wypełnione kosztorysy ofertowe sporządzone na podstawie kosztorysów i przedmiarów będących załącznikiem do Specyfikacji (Załącznik nr 2)

  - Oświadczenie art. 22, art. 24  (Załącznik nr 3)

  - aktualny odpis z właściwego rejestru sądowego albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy  przed upływem terminu składania ofert,

  - dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą wykonywać zamówienie, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania tych uprawnień tj. np. kserokopie uprawnień i przynależności do właściwej izby inżynierów budownictwa  kierownika  budowy / kierownika robót z uprawnieniami: budowlanymi,

  - informacja na temat przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników lub liczebności personelu kierowniczego, w okresie ostatnich 3 lat, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, jeżeli przedmiotem zamówienia są roboty budowlane lub usługi, (Załącznik nr 4)

  - wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich 5 lat  przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających,  że roboty te zostały wykonane należycie.  (Załącznik  Nr 5)

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentu określonego w pkt  „d.”  Składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

Wyżej wymienione wykazy, dokumenty  i oświadczenia powinny być złożone  w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność przez uprawnioną osobę oferenta. Poświadczenie musi być opatrzone pieczęcią i podpisem osoby upoważnionej, datą i napisem "za zgodność z oryginałem".

Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.

- Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami:

W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem.

Przy przekazywaniu oświadczeń, wniosków i zawiadomień  oraz informacji faksem, każda ze stron potwierdza niezwłocznie fakt ich otrzymania.

Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego  o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba że prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do Zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert. Zamawiający jednocześnie przekazuje treść wyjaśnienia wszystkim wykonawcom, którym doręczono specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawnienia źródeł zapytania.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną w ten sposób modyfikację przekazuje się  niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia.

Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami:

Zbigniew Augustyniak 	- Kierownik referatu gospodarczego i ochrony środowiska.

Tomasz Filipowski

Urząd Gminy i Miasta w Szadku, pok. nr 4, poniedziałek - piątek w godzinach:  8.00 -  15.00, tel. 0prefix(43)8215017,   tel. 0prefix(43)8216810,  fax. 0prefix(43)prefix8215773

Wgląd do posiadanych materiałów i dokumentacji budowlanej w Urzędzie Gminy i Miasta w Szadku – po wcześniejszym zapowiedzeniu się.

8.  Wymagania dotyczące wadium.

Wadium się nie przewiduje.

9. Termin związania ofertą.

30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

10.  Opis sposobu przygotowania oferty.

Wykonawca może złożyć jedną ofertę.  Oferta ma być złożona w formie pisemnej.

Oferta  w języku polskim napisana na komputerze, maszynie lub czytelnym pismem odręcznym. Oferta musi być podpisana przez upełnomocnionego przedstawiciela oferenta. Wszystkie dokumenty przedstawione w formie kopii muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez upełnomocnionego przedstawiciela oferenta. Opis zgodności z oryginałem: „Stwierdzam zgodność z oryginałem (za zgodność z oryginałem itp.), data i podpis uprawnionej osoby”. Wszystkie zmiany i strony oferty łącznie z kosztorysami muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.

Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji.

Oferta będzie zamieszczona w zewnętrznej i wewnętrznej kopercie i zawierać wszystkie dokumenty określone specyfikacją.

Koperta zewnętrzna powinna być oznaczona:

Zaadresowana na adres zamawiającego i opis „Budowa łącznika - Szadek”   nie otwierać przed: data i godzina.

Koperta wewnętrzna powinna być oznaczona:

Opis „Budowa łącznika - Szadek” nie otwierać przed: data i godzina.  Nazwa i adres oferenta

11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

Koperta  zewnętrzna powinna być  zaadresowana na adres zamawiającego i opisana  „Budowa łącznika - Szadek”  nie otwierać przed: data i godzina.

Koperta wewnętrzna powinna być oznaczona:

Opis „Budowa łącznika - Szadek” nie otwierać przed: data i godzina.  Nazwa i adres oferenta

Tak przygotowaną ofertę należy złożyć w  Urzędzie Gminy i Miasta Szadek w pokoju nr 17  do dnia 9.10.2006 r.  godz. 10.

Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę.

Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.

Ofertę złożoną po terminie zwraca się bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Urzędu  w sali  nr 10 (USC) w dniu 9.10.2006 r. o godz. 1010. (taki sam dzień jak ostateczny dzień składania ofert).

12. Opis obliczenia ceny oferty.

Cena ofertowa wyliczona w załączniku nr 1 do specyfikacji, zgodna z kosztorysami ofertowymi.

- Cena ofertowa:........................................... zł  w tym podatek VAT w wysokości 22 % (słownie: ....................................................zł w tym podatek VAT w wysokości  22 %)

- Kryteria wyboru, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, z podaniem ich znaczenia i sposobu oceny ofert:

Spośród złożonych ofert komisja przetargowa wskaże ofertę najkorzystniejszą , tj. taką która uzyska największą liczbę  punktów przyznanych zgodnie z zasadami i opisanymi kryteriami, o ile spełnia inne wymagania SIWZ:

a. cena										- 90 pkt

Oferta z najniższą ceną otrzyma  - 90 pkt

Pozostałe oferty następująco:

C= (c min. / c oferty) x 90 pkt

Gdzie:

C - ilość punktów oferty ocenianej

c min - cena oferty najtańszej

c oferty - cena oferty ocenianej

b. termin realizacji								- 10 pkt

przy założeniu:

  - oferent którzy w ofercie jako termin wykonania zamówienia poda datę: do 10.12.2006 r.  – otrzyma 10 pkt

  - oferent którzy w ofercie jako termin wykonania zamówienia poda datę: po 10.12.2006 r. a  do 10.06.2007 r.  – otrzyma 0 pkt

Zamawiający kierując się w/w kryteriami oraz przedstawionymi dokumentami  w  pkt. 6 niniejszej specyfikacji dokona wyboru oferenta.

14. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

O wyborze oferty Zamawiający zawiadamia niezwłocznie wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia podając nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz jej cenę.

Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed terminem związania ofertą.

Przed podpisaniem umowy wykonawca zobowiązany jest wnieść  zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie przewiduje się zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Zawarcie umowy nastąpi w siedzibie Zamawiającego.

15. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione w:

- pieniądzu,

- poręczeniach bankowych,

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych.,

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 3 pkt 4 lit. b ustawy z 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany  zamawiającego.

W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na inną formę określoną w art. 148 ust. 1 ustawy. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

Zabezpieczenie ustala się w wysokości 5 %ceny całkowitej podanej w ofercie. Całość zabezpieczenia, niezależnie od formy musi być wniesiona przed podpisaniem umowy.

Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane, z wyjątkiem kwoty pozostawionej na pokrycie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości.

Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości określona zostaje na 25 % wysokości zabezpieczenia. Kwota ta jest zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi  za wady lub gwarancji jakości.

Wydanie oryginału dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy następuje po upływie okresu, na jaki zabezpieczenie zostało wniesione.

Zamawiający na żądanie wnoszącego zabezpieczenie zwraca oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia w innej formie niż pieniężna, pozostawiając w dokumentacji jego kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem.

16. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy zawiera ogólny wzór umowy stanowiący załącznik do niniejszej specyfikacji

Projekt ogólny umowy.

# UMOWA RG.

# UMOWA RG.

W dniu                2006  roku pomiędzy:

## Gminą i Miastem Szadek, z/s w Urzędzie Gminy i Miasta w Szadku, ul. Warszawska 3, 98- 240 Szadek

reprezentowaną przez:

1. Stefanię Sulińską		- Burmistrza Gminy i Miasta Szadek

przy kontrasygnacie

2. Ewy Manios			- Skarbnika Gminy i Miasta Szadek

zwanym dalej „ Zamawiającym”

a

............................................

zwanym dalej Wykonawcą

została, po przeprowadzeniu postępowania przetargowego o wartości szacunkowej poniżej 60.000 EURO  zgodnie z ogłoszeniem z dnia  .......................... r., zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji i zobowiązuje się do kompleksowego wykonania robót budowlanych zadania inwestycyjnego „Budowa  łącznika między budynkami Szkołyu Podstawowej i Gimnazjum Publicznego w Szadku”.

- Wykonawca robót  „Budowa  łącznika między budynkami Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Publicznego w Szadku” został wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 60.000 EURO.

- Inwestycja zostanie wykonana zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami, sztuką budowlaną i wiedzą techniczną na podstawie dostarczonej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

- Inwestycja zostanie wykonana z materiałów i urządzeń w całości dostarczonych przez Wykonawcę, zgodnie z warunkami zawartymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Materiały wykorzystane do wykonania przedmiotu umowy powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, wymaganiom specyfikacji istotnych warunków zamówienia i projektu. Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów, certyfikat na  znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną.

- Zamawiający zobowiązuje się do odebrania przedmiotu umowy i zapłaty wynagrodzenia, a także do wykonania czynności określonych w niniejszej umowie na zasadach w niej wskazanych.

§ 2

- Strony ustaliły następujące terminy realizacji:

- rozpoczęcie przedmiotu umowy od dnia   ...............................

- zakończenie przedmiotu budowy tj, przeprowadzenie bezusterkowego odbioru końcowego do dnia ......................... r.

- przekazania Zamawiającemu wszystkich niezbędnych dokumentów do złożenia we właściwym organie nadzoru budowlanego  celem uzyskania pozwolenia na eksploatację,

- Harmonogram budowy zgodny z ofertą Wykonawcy.

§ 3

Zamawiający, w dniu podpisania umowy,  przekazał Wykonawcy  następującą dokumentację  projektową:

1. Projekt budowlany 		- 1 egz.,

2. Specyfikacja techniczna 	- 1 egz.,

§ 4

- Za wykonanie niniejszej umowy strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz wybraną w trybie przetargu nieograniczonego ofertą Wykonawcy, będzie wynagrodzenie Wykonawcy w formie ryczałtu. Ustalone w tej formie niezmienne wynagrodzenie, które nie podlega waloryzacji, wyraża się kwotą ....................... w tym VAT słownie: ........................................................... w tym VAT.

- Wynagrodzenie to obejmuje pełny zakres robót budowlano - montażowych zgodnie z projektem budowlanym i przepisami prawa budowlanego oraz przepisami ochrony przeciwpożarowej, sanitarnymi, państwowej inspekcji pracy, w zakresie który pozwoli uzyskać pozwolenie na eksploatację, oraz kosztami niezbędnych badań i pomiarów zgodnie z obowiązującymi normami i ustaleniami oraz treścią specyfikacji.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 będzie wielkością stałą obowiązującą Wykonawcę aż do zakończenia inwestycji, tj. do dnia  .................................. r.

- Zamawiający nie będzie udzielał zaliczek na poczet realizowanych robót, zakupu materiałów i urządzeń.

§ 5

Zamawiający zobowiązuje się do:

- przekazania Wykonawcy terenu budowy w terminie do dnia ........................ r., przekazanie nastąpi w formie protokołu,

- przekazania Wykonawcy pozwolenia na budowę do dnia ............................... r.

- powołania inspektorów nadzoru inwestorskiego

- przekazania Wykonawcy dziennika budowy

- współdziałania na etapie realizacji umowy

- współdziałania w  bezzwłocznym usunięciu wad projektu technicznego lub innej niezbędnej dokumentacji prawnej.

§ 6

Wykonawca zobowiązuje się do:

- utrzymania  placu budowy i zabezpieczenia robót poza placem budowy,

- organizacji robót i ich zabezpieczenia w stopniu, który nie spowoduje nadmiernych ograniczeń w korzystaniu z nieruchomości, na których prowadzona będzie budowa,

- uporządkowania terenu po zakończeniu budowy, w tym dokonania renowacji zniszczonych lub uszkodzonych, w wyniku prowadzenia prac, zagospodarowanych fragmentów terenu w terminie ustalonym datą odbioru,

- zobowiązuje się do unikania strat mogących powstać w trakcie realizacji robót w stosunku do osób trzecich poza pasem robót,  a w przypadku powstania takich strat – do ich naprawienia,

- niezwłocznego wykonania robót ze względu na bezpieczeństwo lub zabezpieczenie przed awarią, podstawę do przeprowadzenia tych prac stanowi wpis do dziennika budowy  dokonany przez Zamawiającego lub Wykonawcę. O podjęciu robót zabezpieczających Wykonawca powinien niezwłocznie zawiadomić Zamawiającego,

- zawarcia umów dotyczących ubezpieczenia z tytułu szkód, które mogą powstać w związku ze zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej, w tym obejmujących między innymi odpowiedzialność cywilną za szkody i  następstwa, powstałe w związku z prowadzonymi pracami, nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich  oraz robót i urządzeń budowlanych,

- ponoszenia kosztów zużycia wody i energii elektrycznej w okresie realizacji robót montując właściwe liczniki na własny koszt,

- ponoszenia kosztów utrzymania i konserwacji zaplecza budowy, utrzymania tymczasowych obiektów na placu budowy, zapewnienia bezpieczeństwa na placu budowy w trakcie trwania prac,

- informowania Zamawiającego (inspektora nadzoru) o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu oraz terminie odbioru robót zanikających, w razie niewypełnienia tego zobowiązania, na żądanie Zamawiającego, Wykonawca będzie musiał  odkryć roboty lub umożliwić ich zbadanie i przywrócić odkryte roboty do stanu poprzedniego ponosząc koszty tego działania,

- umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów państwowego nadzoru budowlanego, do których należy wykonanie zadań określonych ustawą – „Prawo budowlane” oraz udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą ustawą,

- tyczenia i inwentaryzacji geodezyjnej,

- opłat za zajęcie pasa drogowego

oraz innych zgodnie z warunkami określonymi  w dokumentacji projektowej, specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz specyfikacjach technicznych.

§ 7

- Zamawiający ustanawia inspektorów nadzoru w osobie:

- ..........................

- Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie

–  .................................

§ 8

Od momentu przejęcia przez Wykonawcę terenu budowy od Zamawiającego, Wykonawca odpowiada zarówno za stan BHP, ochronę przeciwpożarową i dozór mienia na tym terenie, jak i za wszelkie szkody powstałe w okresie trwania budowy na przejętym terenie.

§ 9

- Zapłata wynagrodzenia odbywać się będzie na podstawie maksymalnie 2 faktur, częściowej po 50 % wykonanych robót i końcowej wystawionej po bezusterkowym odbiorze końcowym wystawionej za wykonane prace określone w harmonogramie rzeczowo finansowym złożonym w ofercie, zgodnie z zapisami specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w terminie  30 dni od daty wpływu faktury do Zamawiającego. Podstawą wystawienia faktury przez Wykonawcę będą wykonane roboty  oraz protokół odbioru końcowego  podpisany przez upoważnionych przedstawicieli  stron (inspektorów nadzoru, kierownika budowy, Zamawiającego). Zamawiający zastrzega sobie prawo odmowy podpisania protokołu do czasu usunięcia stwierdzonych wad wykonanych robót. Za dzień  płatności uważa się termin przekazania środków z rachunku bankowego UG i M.

- Wykonawca wystawi faktury w terminie 14 dni od daty odbiorów częściowego i końcowego.

Wykonawca będzie miał prawo naliczyć Zamawiającemu odsetki ustawowe za opóźnienie w terminie płatności faktur.

- Należności Wykonawcy będą regulowane przelewem na konto bankowe Wykonawcy wskazane w fakturze.

§ 10

1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, które wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje na oprocentowanym rachunku bankowym. W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na inną formę określoną w art. 148 ust. 1 ustawy. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

2. Zabezpieczenie ustalono w wysokości 5 %ceny całkowitej podanej w ofercie. Całość zabezpieczenia,  wniesiono przed podpisaniem umowy. Wartość zabezpieczenia wynosi: ..................... zł (słownie: ...........................złotych).

3. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane, z wyjątkiem kwoty pozostawionej na pokrycie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości.

4. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości określona zostaje na 25 % wysokości zabezpieczenia. Kwota ta jest zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi  za wady lub gwarancji jakości.

5. Wydanie oryginału dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy następuje po upływie okresu, na jaki zabezpieczenie zostało wniesione.

6. Zamawiający na żądanie wnoszącego zabezpieczenie zwraca oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia w innej formie niż pieniężna, pozostawiając w dokumentacji jego kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem.

7. Ustala się długość okresu gwarancji: 3 lata licząc od dnia bezusterkowego odbioru końcowego.

§ 11

- Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie całość zadania.

- Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru na piśmie oraz wpisem w dzienniku budowy, potwierdzenie tego wpisu lub ustosunkowania się przez inspektora nadzoru w terminie 10 dni od daty dokonania wpisu – oznaczać będzie osiągnięcie gotowości do odbioru w dacie wpisu do dziennika budowy.

- Zamawiający wyznaczy termin odbioru przedmiotu umowy w ciągu 14 dni  od daty zawiadomienia go na piśmie o osiągnięciu gotowości do odbioru, zawiadamiając o tym Wykonawcę.

§ 12

- Jeżeli podczas odbioru zostaną stwierdzone wady przedmiotu umowy, Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

- jeżeli wady przedmiotu odbioru dadzą się usunąć, Zamawiający zachowując prawo do kar umownych i odszkodowania uzupełniającego może:

- przejąć przedmiot odbioru z wadami, obniżając wynagrodzenie za ten przedmiot proporcjonalnie do utraconej wartości użytkowej,

- przejąć przedmiot odbioru, wyznaczając odpowiedni termin usunięcia wad, a w razie opóźnienia i po bezskutecznym upływie terminu dodatkowego, obniżyć odpowiednio wynagrodzenie za przedmiot odbioru,

- odmówić przyjęcia przedmiotu odbioru do czasu usunięcia wad, uniemożliwiających użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem lub rozpoczęcia eksploatacji, bądź odstąpić od umowy,

- Zamawiający może usunąć, w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt wady nie usunięte w wyznaczonym terminie, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy. Kosztami związanymi z zastępczym usunięciem wad Zamawiający obciąża Wykonawcę,

- termin usunięcia wad może wynosić max. 14 dni, chyba że inny termin zostanie zaakceptowany przez Zamawiającego

- jeżeli wady przedmiotu umowy nie dadzą się usunąć oraz gdy nie uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może przejąć przedmiot odbioru, obniżając wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej.

- Zamawiający może przerwać czynności odbioru, jeżeli w czasie ich trwania ujawniono istnienie wad uniemożliwiających użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, do czasu usunięcia wad.

- Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego o usunięciu wad oraz żądać wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót, na zasadach określonych w niniejszej umowie.

§ 13

Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji w zakresie wad przedmiotu umowy na okres 3 lat. Okres gwarancji zaczyna obowiązywać Wykonawcę od dnia zakończenia czynności bezusterkowego odbioru końcowego.

§ 14

1. Strony ustaliły następujące tryby postępowania przy usuwaniu przez Wykonawcę wad i usterek w okresie gwarancji:

- bezzwłocznie, po zawiadomieniu Wykonawcy przez Zamawiającego, usuwane będą:

- awarie sieci uzbrojenia terenu i instalacji w obiektach,

- usterki powodujące obniżenie sprawności funkcjonowania instalacji w obiektach,

- usterki i wady stanowiące zagrożenie bezpieczeństwa,

- pozostałe ujawnione wady i usterki usuwane będą w terminach ustalonych w trakcie komisyjnych przeglądów po zakończeniu rękojmi.

2. W przypadku opóźnienia w usuwaniu wad i usterek trwającego dłużej niż 14 dni strony ustalają kary umowne według następujących zasad:

- Wykonawca płaci Zamawiającemu karę umowną za przedmiot odbioru w wysokości 0,05% wynagrodzenia za każdy dzień opóźnienia,

- w razie opóźnienia usunięcia wady w dodatkowym terminie ustalonym przez strony, kara ulega podwyższeniu o 0,1%, od dnia upływu terminu  dodatkowego.

3. Jeżeli Wykonawca w wyznaczonym terminie nie usunie wad, Zamawiający może w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt tą wadę usunąć.

§ 15

Strony ustalają, że obowiązującą je formą odszkodowania będą  kary umowne.

- Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne w następujących wypadkach i wysokościach:

- za zwłokę w wykonaniu zakresu umowy, w wysokości 0,1 % wynagrodzenia ustalonego za przedmiot umowy, za każdy dzień zwłoki,

- za spowodowanie przerwy w realizacji robót  z przyczyn zależnych od Wykonawcy – w  wysokości 0,1 % za każdy dzień przerwy,

- za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy – 1 % wynagrodzenia umownego

- Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne:

- za zwłokę w przekazaniu terenu budowy oraz uniemożliwienie rozpoczęcia lub spowodowanie przerwy w wykonaniu robót

- w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego za wykonanie umówionych przedmiotów odbioru – za każdy dzień zwłoki,

- za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru w wysokości 20 zł za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po terminie, w którym odbiór miał być zakończony,

- z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy – w wysokości 1 % wynagrodzenia umownego,

- Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 16

Oprócz wypadków wymienionych w kodeksie cywilnym, stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy:

- w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 1 m- ca od powzięcia decyzji,

- gdy zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,

- gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

- Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich, pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

- Wykonawca przerwał realizacje robót i przerwa ta trwała dłużej niż 1 miesiąc.

- Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w szczególności gdy:

- Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur, mimo dodatkowego wezwania, w terminie 1 m- ca od upływu terminu na zapłatę faktury, określonego w umowie,

- Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub odmawia podpisania protokołu odbioru,

- Zamawiający powiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.

- Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

- W wypadku odstąpienia od umowy strony obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

- w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy  Wykonawca, przy udziale Zamawiającego sporządza protokół inwentaryzacji robót w toku wg. stanu na dzień odstąpienia,

- Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, która odstąpiła od umowy,

- Wykonawca sporządził wykaz materiałów, urządzeń lub konstrukcji, które nie mogą być przez niego wykorzystane  do realizacji innych robót nie objętych umową, jeżeli odstąpienie nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego,

- Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbiór robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada.

- Wykonawca niezwłocznie – a najpóźniej w ciągu  30 dni usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego wniesione bądź dostarczone,

- Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do:

- dokonania odbioru robót przerwanych  oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia,

- odkupienia materiałów, konstrukcji i urządzeń określonych w ust. 4 pkt. 3,

- rozliczenia się z Wykonawcą  z tytułu nierozliczonych kosztów budowy obiektów zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy chyba, że Wykonawca wyrazi zgodę na ich przejęcie,

- przejęcie od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

§ 17

- W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy o wykonanie robót w sprawie zamówienia publicznego – Wykonawca jest zobowiązany przede wszystkim do wyczerpania drogi postępowania reklamacyjnego, kierując roszczenie do Zamawiającego.

- Zamawiający ma obowiązek do pisemnego ustosunkowania się do roszczenia w terminie 21 dni od daty zgłoszenia przez Wykonawcę.

- W razie odmowy uznania roszczenia bądź nie udzielenia odpowiedzi w terminie określonym w ust. 2 Wykonawca uprawniony jest do wystąpienia na drogę sądową.

- Właściwym do rozpoznania sporów jest właściwy dla Zamawiającego Sąd Gospodarczy.

§ 18

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 19

Umowę niniejszą sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 2 egz. dla Zamawiającego i 2 egz. dla Wykonawcy.

Integralną część umowy stanowią:

- Dokumentacja projektowa

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

- Oferta przetargowa

### ZAMAWIAJĄCY						WYKONAWCA

17. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia przysługują środki ochrony prawnej zgodnie z działem VI „Środki ochrony prawnej” Ustawy.

18. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

19. Nie przewiduje się zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy

20. Nie przewiduje się składania ofert wariantowych.

21. Rozliczenia w walucie polskiej.

22. Zawarta umowa nie będzie umową ramową.

Załączniki:

      - Strona ofertowa przetargowa

      - Kosztorysy/przedmiary na podstawie, których należy wypełnić i złożyć kosztorysy ofertowe

      - Oświadczenie

      - Informacja na temat przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników lub liczebności personelu kierowniczego, w okresie ostatnich 3 lat, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, jeżeli przedmiotem zamówienia są roboty budowlane lub usługi.

      - Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich 5 lat  przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających,  że roboty te zostały wykonane należycie.

Załącznik nr 1.

Oferta przetargowa na zadanie pod nazwą: Budowa łącznika między budynkami Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Publicznego w Szadku.

Po zapoznaniu się z warunkami specyfikacji istotnych warunków zamówienia, dostępnymi materiałami, dokumentacją budowlaną, możliwością wizji terenowej, stwierdzam, iż w pełni akceptuję warunki specyfikacji i wyrażam gotowość realizacji zamówienia za kwotę:

#### Cena: ................................ zł w tym podatek VAT w wysokości .........%                     (słownie: ....................................................................................................... zł  w tym podatek VAT w wysokości ..... %).

  - Czas związania ofertą: 30 dni licząc od dnia złożenia oferty.

  - Okres gwarancji –  3 lata

  - Ostateczna data realizacji umowy: ............................

  - Wartość oferty jest ostateczna i nie może być negocjowana w trakcie realizacji umowy.

  - Wartość umowy nie podlega waloryzacji w okresie trwania umowy.

  - Termin płatności faktur: 30 dni.

  - Wykonawca oświadcza, iż akceptuje ogólne warunki umowy.

  - Część robót, którą wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom z podaniem nazw proponowanych podwykonawców: .............................................

..................................., dnia .......................... 2006 r.

Podpisał: ......................................................................

( imię i nazwisko, stanowiska i pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę ).

Załącznik nr 2

Kosztorysy:

- Kosztorysy/przedmiary na podstawie, których należy wypełnić kosztorysy ofertowe

Załącznik nr 3

## OŚWIADCZENIE

Oświadczamy, iż możemy ubiegać się o zamówienie zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych tj.:

1. posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

2. posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

3.znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

4.nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

Oświadczamy, iż nie podlegamy wykluczeniu z ubiegania się o udzielenie zamówienia na podstawie zapisów art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych,  które skutkują wykluczeniem wykonawców, tzn. wyklucza się wykonawców, którzy:

- wykonawców, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które wykonawca nie ponosi odpowiedzialności,

- wykonawców w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego,

- wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności  lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

- osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwa popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo  przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,

- spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,

- spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia,  przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,

- spółki komandytowe oraz spółki komandytowo – akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwa popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo  popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwa udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,

- osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia,  przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione  w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także  za przestępstwo skarbowe lub przestępstwa udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,

- podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienie, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary,

- wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1-3.

Oświadczamy także, iż nie podlegamy wykluczeniu z ubiegania się o udzielenie zamówienia na podstawie zapisów art. 24 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, które skutkują wykluczeniem wykonawców, tzn. wyklucza się wykonawców, którzy:

1.  wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, lub posługiwali się w celu sporządzenia  oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że  udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje się do wykonawców, którym udziela się zamówienia na podstawie  art. 62 ust. 1 pkt 2 lub art. 67 ust. 1 pkt 1 i 2,

2.  złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania,

3.  nie złożyli oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnienie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3,

- nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą.

............................................						.................................

Miejscowość, data							Podpis

### Załącznik nr 4

Informacja na temat przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników lub liczebności personelu kierowniczego, w okresie ostatnich 3 lat, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, jeżeli przedmiotem zamówienia są roboty budowlane lub usługi.

Liczebność - skład kadry kierowniczej w ostatnich 3 latach działalności :

-

-

-

Przeciętna liczba zatrudnionych w ostatnich 3 latach:

-

-

-

............................................						.................................

Miejscowość, data							Podpis

### Załącznik nr 5

Wykaz zamówień realizowanych w okresie ostatnich 5 lat.

| Rodzaj zamówienia i miejsce | Całkowita wartość zamówienia | Wartość za którą oferent był odpowiedzialny | Czas i miejsce trwania zamówienia | Wymogi specjalne (kubatura obiektu) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

W załączeniu odpowiednie referencje potwierdzające, że roboty te zostały wykonane z należytą starannością.

............................................						.................................

Miejscowość, data							Podpis